## Slide 1
PRIMEIRA VERSÃO DO CONTROLE
Controle de Subprodutos
App no campo + dashboard para gestão em tempo de decisão.
CAMPO
Registro no app com evidência operacional.
GESTÃO
Dashboard para dados e pendências.
Piloto monitorado de subprodutos | Desenvolvido por Vinicius Dev

## Slide 2
MVP DE CONTROLE OPERACIONAL
Controle de Subprodutos: piloto monitorado
Do registro solto ao dashboard: app no campo, balança e gestão enxergam o mesmo dado.
DECISÃO
Aprovar o MVP como piloto monitorado
06/07: teste em campo. 17/07: entrada planejada com rotina validada.
Antes
Sem controle central e sem dados visíveis.
Agora
App, dashboard e pendências rastreáveis.
Menos relato. Mais evidência operacional.
PONTOS POSITIVOS DA APLICAÇÃO E CONTROLE
O piloto cria controle e dados visíveis para gestão
Rastreabilidade ponta a ponta
Motorista, placa, ticket, GPS, fazenda e subproduto juntos.
Exibição de dados para gestão
Viagens, volumes, pendências e filtros no dashboard.
Conferência mais rápida
Balança x campo mostra divergências e reduz retrabalho.
Controle preventivo
Pendências aparecem cedo e facilitam a correção.
FLUXO CORRIGIDO
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
06/07
Teste no campo.
07–10/07
Ajustes app + painel.
11–15/07
Validação dos dados.
17/07
Entrada em ação.
Base: fluxo operacional informado pela equipe. | Desenvolvido por Vinicius Dev
1
Pesagem na balança
2
Registro no app no campo
3
Retorno à indústria
4
Dashboard e análise
→
→
→